| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.2 | สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะแกนหลัก) |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ มิตะถา |  | โทรศัพท์ : 02-232-4000 ต่อ 2002 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุพัชรพงษ์ บัวนาค นายวิฑิต สัพพัญญวิทย์ นางสาวลักษณา ภูศรี |  | โทรศัพท์ : 02-232-4000 ต่อ 2002 โทรศัพท์ : 02-232-4000 ต่อ 2002 โทรศัพท์ : 02-232-4000 ต่อ 2002 |
| คำอธิบาย : ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่สามารถใช้งานเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (เฉพาะแกนหลัก) ได้อย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ร้อยละ 86. 2; ร้อยละ 89. 3; ร้อยละ 92. 4; ร้อยละ 95. 5; ร้อยละ 98. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะแกนหลัก); ร้อยละ 12.5; ร้อยละ 97.73; 4.91; 0.6137. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : เป้าหมายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละของสถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก) ร้อยละ 98 ผลการดำเนินการในไตรมาส 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562) ดังนี้ - เดือนเมษายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 97.50 - เดือนพฤษภาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 97.71 - เดือนมิถุนายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 97.98 คิดเฉลี่ย 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 97.73 |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : สถาบันการศึกษาไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสงล่าช้ากว่ากำหนด (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562) |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงาน Network monitoring เครือข่ายแกนหลัก |  |  |